## Slide 1
BIGG MASTERS 2026-1
DELIVERABLE 2 | ROADMAP
CogniVault
Medical AI
12 aylık uygulanabilir büyüme planı: ürün-pazar uyumu, klinik GTM, ekip, bütçe ve uyum yol haritası.
20
ödeme yapan klinik
150K EUR
ARR hedefi
255K EUR
12 ay bütçe
7
core team
Prepared for submission deadline: 24 May 2026

## Slide 2
STEP 1 | STRATEGIC OBJECTIVE
12 ayda kanıtlanacak ana tez
Deliverable 1'deki değer önerisi, burada ölçülebilir Year-1 hedeflerine dönüşüyor.
CogniVault Medical AI
BiGG Masters 2026-1 | Deliverable 2 Roadmap | 23 May 2026
02
STRATEGIC OBJECTIVE
Türkiye'de 20 ödeme yapan klinik müşterisine ulaşmak, KVKK uyumlu çok kanallı klinik AI intake platformunda PMF'i kanıtlamak ve 150K EUR ARR seviyesine çıkmak.
20
ödeme yapan klinik
SaaS + success fee mix
150K EUR
ARR hedefi
Q4 sonunda run-rate
NPS 40+
pilot memnuniyeti
doktor + resepsiyon
3
case study
ROI ve kurtarılan fırsat
Business model proof
7/24 çok dilli medikal resepsiyonist; WhatsApp, telefon, web ve form kanallarından gelen hasta temaslarını randevuya çevirir.
Beachhead
Faz 1: diş, estetik, saç ekimi, tüp bebek klinikleri; ilk pazarda dijital hazır özel klinikler.
Trust mechanism
Shadow Mode + doktor onayı + KVKK altyapısı, kliniklerde güvenli geçişi ve hatadan kaçınmayı sağlar.

## Slide 3
STEP 1 | KEY OBJECTIVES
5 hedef, her biri sayısal bitiş kriterine bağlı
Hedefler ürün, pazar, ekip ve sermaye taraflarını aynı 12 aylık ritimde birleştirir.
CogniVault Medical AI
BiGG Masters 2026-1 | Deliverable 2 Roadmap | 23 May 2026
03
01
Validation
5 pilot klinikte PMF sinyali
M1
25 discovery
M2
5 pilot onboarding
M3
3 ücretli pilot
M4
NPS 40+
M5
3 ROI case study
02
Product
Production-grade multi-channel AI intake
M1
WhatsApp + Twilio
M2
Idempotency + tests
M3
Multi-tenancy
M4
KVKK + DPA
M5
EHR/HIS live
03
GTM
20 ödeme yapan klinik / 150K EUR ARR
M1
ICP + 200 lead
M2
3 satış kanalı
M3
10 müşteri
M4
Channel partner
M5
20 müşteri
04
Team & Ops
7 kişilik core team + SOP
M1
Backend hire
M2
ML/AI + CS
M3
Onboarding SOP
M4
Sales hire
M5
7 core team
05
Funding & Compliance
hibe, KVKK, ISO hazırlığı, pre-seed
M1
BiGG hibe
M2
VERBIS + privacy
M3
5 investor meet
M4
ISO 27001 start
M5
500K EUR close

## Slide 4
STEP 1 | MILESTONE LOGIC
Ay ay ilerleme PMF'ten ölçeklenmeye doğru kuruldu
Her çeyrek, bir önceki riskin kanıtını alıp sonraki büyüme adımına aktarır.
CogniVault Medical AI
BiGG Masters 2026-1 | Deliverable 2 Roadmap | 23 May 2026
04
Q1
Foundation
May-Haz-Tem 2026
25 discovery
ICP + 200 lead
WhatsApp/Twilio prod
Backend hire
BiGG hibe
Q2
Pilot to Paid
Ağu-Eyl-Eki 2026
5 pilot live
3 ücretli pilot
10 müşteri hedefi
ML/AI + CS hire
SOP yayında
Q3
Scale Proof
Kas-Ara-Oca 2027
NPS 40+
3 case study
Channel partner
EHR/HIS entegrasyon
Sales hire
Q4
Fundable Scale
Şub-Mar-Nis 2027
20 müşteri
150K EUR ARR
ISO 27001 start
7 core team
500K EUR pre-seed

## Slide 5
STEP 2 | CAPABILITIES
Roadmap'i taşıyacak yetkinlik blokları
Capability yapısı Product, Market & Sales, Team & Operations ekseninde kuruldu.
CogniVault Medical AI
BiGG Masters 2026-1 | Deliverable 2 Roadmap | 23 May 2026
05
QUARTER
PRODUCT CAPABILITY
MARKET & SALES CAPABILITY
TEAM & OPERATIONS CAPABILITY
Q1 Foundation
WhatsApp Cloud + Twilio voice webhookları, signature doğrulama, idempotency tablosu
25 discovery, 5 pilot aday listesi, BiGG hibe kapanış
Backend hire, KVKK danışmanlık, dev/staging ayrımı
Q2 Pilot to Paid
Multi-tenancy, workflow builder, golden scenario test suite
3 ücretli pilot, 10 müşteriye giden outbound funnel
ML/AI engineer + CS hire, onboarding/support SOP
Q3 Scale Proof
EHR/HIS entegrasyonu, analytics ve ROI raporlama
1 klinik zinciri veya channel partner, sağlık turizmi segment lansmanı
Sales hire, partner onboarding ve incident response
Q4 Fundable Scale
ISO 27001 süreci, audit raporu, advanced dashboard
20 müşteri, 150K EUR ARR, referans/case study motoru
7 core team, pre-seed investor process

## Slide 6
GTM BRIDGE
Business model, klinik satış hareketine bağlandı
İlk yıl odak: yüksek aciliyetli, WhatsApp-first, hasta kaybı maliyeti görünür klinikler.
CogniVault Medical AI
BiGG Masters 2026-1 | Deliverable 2 Roadmap | 23 May 2026
06
1
ICP
Diş, estetik, saç ekimi, tüp bebek klinikleri; Nişantaşı, Şişli, Antalya koridoru.
2
Demand Capture
Google Ads + WhatsApp + telefon temasları; gece/hafta sonu kaçırılan lead raporu.
3
Trust Onboarding
İlk ay Shadow Mode: insan denetimi, doktor onayı, hata minimizasyonu.
4
Paid Expansion
Starter/Growth/Enterprise SaaS, success fee ve çok şubeli klinik upsell.
ARR path
Q1
0-5 pilots
Proof
Q2
10 customers
Paid repeatability
Q3
15 customers
Partner leverage
Q4
20 customers / 150K EUR
Fundable scale
Not: 150K EUR ARR hedefi SaaS paketleri, enterprise mix ve yüksek değerli tedavilerde success fee gelirinin birlikte olgunlaşmasına bağlıdır.

## Slide 7
STEP 3 | BUDGET
12 aylık kaynak planı: 255.000 EUR
Bütçe, önce PMF riskini düşürmek sonra satış/uyum ölçeğine geçmek için fazlandırıldı.
CogniVault Medical AI
BiGG Masters 2026-1 | Deliverable 2 Roadmap | 23 May 2026
07
BUDGET LINE
AMOUNT
Personnel
5-7 kişilik ekip, maaş, sigorta ve part-time uzman destek
180.000 EUR
Equipment & Software
LLM API, Twilio, cloud, monitoring, security tooling
35.000 EUR
Şubcontracting
KVKK hukuk, ISO hazırlık, UI/UX ve medikal danışmanlık
18.000 EUR
Other
Saha satış, etkinlik, klinik ziyaretleri, pazarlama testleri
14.000 EUR
Consumables
Ofis, cihaz, test hatları ve operasyonel sarf
8.000 EUR
TOTAL
255.000 EUR
Funding phasing
Q1
BiGG hibe + kurucu bridge
PMF ve pilot altyapısı finanse edilir.
Q2
Pilot gelirleri + bridge
Ücretli pilotlar ve operasyonel SOP kanıtlanır.
Q3
Investor readiness
Case study, NPS, EHR ve partner kanıtı hazırlanır.
Q4
500K EUR pre-seed
20 müşteri ve 150K EUR ARR ile tur kapanışı hedeflenir.

## Slide 8
FUNDING STRATEGY
BiGG hibesi PMF'i, pre-seed turu ölçeği finanse eder
Dış sermaye planı tek seferlik para arayışı değil; ölçülebilir traction kapılarıyla açılan bir finansman merdivenidir.
CogniVault Medical AI
BiGG Masters 2026-1 | Deliverable 2 Roadmap | 23 May 2026
08
Q1
BiGG + kurucu bridge
600K TL + bridge
Uses
MVP sertleştirme, 25 discovery, ilk pilot altyapısı
Release gate
5 pilot adayı ve prod-ready WhatsApp/Twilio akışı
Q2
Pilot gelirleri
3 ücretli pilot
Uses
Customer success, klinik onboarding, SOP kurulumu
Release gate
10 ödeme yapan müşteriye giden tekrar edilebilir funnel
Q3
Investor readiness
5 yatırımcı görüşmesi
Uses
NPS, ROI case study, partner ve EHR/HIS kanıtı
Release gate
3 case study + NPS 40+ + ilk channel partner
Q4
Pre-seed kapanışı
500K EUR
Uses
Satış ekibi, ISO 27001 süreci, enterprise ölçek
Release gate
20 müşteri + 150K EUR ARR run-rate
Investor story: klinik intake kategorisinde önce PMF ve güven kanıtı, sonra satış ekibi ve compliance ölçeği için dış sermaye.

## Slide 9
STEP 4 | ROADMAP
Mayıs 2026 - Nisan 2027 yürüyüş planı
Swimlane yapısı hedef, ürün, pazar, ekip ve finans/uyum işlerini aynı takvime koyar.
CogniVault Medical AI
BiGG Masters 2026-1 | Deliverable 2 Roadmap | 23 May 2026
09
LANE
May
2026
Haz
2026
Tem
2026
Ağu
2026
Eyl
2026
Eki
2026
Kas
2026
Ara
2026
Oca
2027
Şub
2027
Mar
2027
Nis
2027
OBJECTIVE
Validation
Paid pilots
Scale proof
Fundable scale
PRODUCT
WhatsApp + Twilio
Tests
Multi-tenant
KVKK + DPA
EHR/HIS
Analytics + ISO
MARKET
ICP + 200
25 discovery
5 pilots
10 customers
Partner
20 / 150K
TEAM
Backend
ML/AI + CS
SOPs
Sales
7 core
FUNDING
BiGG
VERBIS
Investor deck
ISO start
Pre-seed
Key gates
BiGG hibe
10 müşteri
EHR + partner
150K ARR

## Slide 10
EXECUTION CONTROL
Riskler baştan yönetilecek şekilde roadmap'e gömüldü
Sağlık dikeyinde asıl fark, hız kadar güven ve operasyon disipliniyle gelir.
CogniVault Medical AI
BiGG Masters 2026-1 | Deliverable 2 Roadmap | 23 May 2026
10
Medikal yanlış yönlendirme
Shadow Mode, doktor onayı, triage policy gate, audit log
KVKK / hasta verisi riski
VERBIS, DPA, RBAC, şifreli saklama, Türkiye sunucu stratejisi
Klinik adoptasyonu düşük
Resepsiyonisti değil güçlendiren onboarding; ilk ay insan denetimli geçiş
CAC ve satış döngüsü uzar
Dar ICP, bölgesel saha satışı, channel partner ve case study motoru
LLM maliyeti artar
Hybrid model optimizasyonu, caching, prompt policy, usage monitoring
Decision cadence: weekly product/ops review, monthly KPI report, quarterly investor-readiness checkpoint.

## Slide 11
12 ay sonunda hedef tablo
Roadmap, tek bir sonuca çalışır: Türkiye sağlık dikeyinde güvenilir, ödeme yapan ve yatırım alabilir bir AI intake platformu.
20
ödeme yapan klinik
150K EUR
ARR run-rate
3
ROI case study
7
core team
500K EUR
pre-seed kapanışı
Long-term link
Faz 1 klinik beachhead kanıtlanınca aynı altyapı göz, psikolog, fizyoterapi, veteriner ve zincir/kurumsal kliniklere genişletilir.
CogniVault Medical AI | BiGG Masters 2026-1 | Deliverable 2